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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЖАНИЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.09.2025 г.    № 1247
р.п. Бежаницы

О создании рабочей группы по подготовке проекта генерального плана населенного пункта дер. Дощаново Бежаницкого муниципального округа Псковской области

В соответствии с постановлением Администрации Бежаницкого муниципального округа от 24.09.2025 г. № 1213 «О подготовке проекта генерального плана населенного пункта дер. Дощаново Бежаницкого муниципального округа Псковской области», руководствуясь статьей 34 Устава Бежаницкого муниципального округа Псковской области, Администрация Бежаницкого муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать рабочую группу по подготовке проекта генерального плана населенного пункта дер. Дощаново Бежаницкого муниципального округа Псковской области (далее – рабочая группа).
2. Утвердить состав рабочей группы согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить дорожную карту по подготовке проекта генерального плана населенного пункта дер. Дощаново Бежаницкого муниципального округа Псковской области согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
5. Постановление обнародовать на официальном сайте Бежаницкого муниципального округа https://bezhanicy.gosuslugi.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Бежаницкого муниципального округа С.В. Ершову.



Глава Бежаницкого
муниципального округа                                                           Е.М. Иванова
Верно: Лаубе
Приложение 1
к постановлению Администрации
Бежаницкого муниципального округа
от 30.09.2025 г. № 1247



Состав рабочей группы по подготовке проекта генерального плана населенного пункта дер. Дощаново Бежаницкого муниципального округа Псковской области


	Ершова Светлана 
Викторовна

	-


	заместитель Главы Администрации Бежаницкого муниципального округа
	

	Иванова Елена Николаевна	

Мнёва Ирина 
Григорьевна


Пожога Анна Викторовна


Топоркова Марина
Валентиновна








	-


-



-



-




	начальник юридического отдела Администрации Бежаницкого муниципального округа

председатель комитета по имуществу и земельным вопросам Администрации Бежаницкого муниципального округа

консультант комитета жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Бежаницкого муниципального округа

консультант отдела финансового учета и отчетности управления делами Администрации Бежаницкого муниципального округа

	
















Приложение 2
к постановлению Администрации
Бежаницкого муниципального округа
от 30.09.2025 г. № 1247


Дорожная карта по подготовке проекта генерального плана населенного пункта 
дер. Дощаново Бежаницкого муниципального округа Псковской области

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок

	1
	Сбор запросов коммерческих предложений на оказание услуг по разработке проекта генерального плана
	Пожога А.В.
	[bookmark: _GoBack]до 06.10.2025

	2
	Подготовка пакета документов для размещения извещения о закупке (расчет НМЦК, описание объекта закупки, проект контракта)
	Пожога А.В., Мнева И.Г.
Иванова Е.Н.
	до 17.10.2025

	3
	Объявление аукциона на оказание услуг на разработку проекта генерального плана
	Топоркова М.В.
	до 27.10.2025

	4
	Определение разработчика проекта генерального плана и заключение муниципального контракта
	Топоркова М.В.
	до 24.11.2025

	5
	Исполнение муниципального контракта разработчиком согласно описания объекта закупки
	Разработчик проекта
	90 дней с даты заключения контракта

	6
	Рассмотрение результатов разработки этапов исполнения контракта, предусмотренных описанием объекта закупки
	Члены рабочей группы
	в течение 2 рабочих дней со дня поступления сведений от разработчика

	7
	Проведение публичных слушаний и согласование проекта генерального плана
	Комиссия
по землепользованию и застройке 
Бежаницкого муниципального округа
	20 календарных дней со дня уведомления о проведении публичных слушаниях

	8
	Рассмотрение результатов публичных слушаний
	Комиссия
по землепользованию и застройке 
Бежаницкого муниципального округа
	1 рабочий день со дня окончания публичных слушаний

	9
	Подготовка решения о направлении проекта генерального плана на утверждение в Собрание депутатов Бежаницкого муниципального округа 
	Пожога А.В.
	2 рабочих дня со дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний

	10
	Принятие Собранием депутатов Бежаницкого муниципального округа решения об утверждении Генерального плана
	Собрание депутатов Бежаницкого муниципального округа
	В соответствии с регламентом Собрания депутатов
 Бежаницкого муниципального округа

	11
	Размещение утвержденного Генерального плана во ФГИС ТП
	Пожога А.В.
	2 рабочих дня с даты поступления утвержденного генерального плана
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЖАНИЦКОГО 


 


МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА


 


 


П О С Т А Н О В Л


 


Е Н И Е


 


 


от 


30.09.2025 г.    


№ 


1247


 


р.п. Бежаницы


 


 


О создании рабочей группы по подготовке проекта 


генерального плана населенного 


пункта дер. 


Дощаново


 


Бежаницкого


 


муниципального округа Псковской области


 


 


В соответствии


 


с постановлением Администрации Бежаницкого


 


муниципального округа


 


от 24.09.2025 


г. 


№ 1213 «О подготовке проекта 


генерального 


плана населенн


ого пункта дер. Дощаново Бежаницкого муниципального округа 


Псковской области


», 


р


уководствуясь


 


статьей 34


 


Устав


а


 


Бежаницкого 


муниципального


 


округа Псковской области


, Администрация 


Бежаницкого 


муниципального


 


округа ПОСТАНОВЛЯЕТ


:


 


 


1. 


Создать рабочую группу 


по 


подготовке проекта 


генерального плана 


населенного пункта дер. 


Дощаново


 


Бежаницкого


 


муниципального округа Псковской 


области


 


(далее 


–


 


рабочая группа).


 


2. 


Утвердить состав рабочей


 


группы согласно Приложению 1 к настоящему 


постановлению.


 


3. Утвердить дорожную 


карту 


по подготовке проекта 


генерального плана 


населенного пункта дер. 


Дощаново


 


Бежаницкого


 


муниципального округа Псковской 


области


 


согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
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. Настоящее постан


овление вступает в силу после


 


подписания.
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. 


Постановление обнародовать


 


на официальном сайте Бе


жаницкого 


муниципального округа


 


http


s


://bezhanicy.gosuslugi.ru в информационно


-


телекоммуникационной сети «Интернет».
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. 


Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на


 


заместителя Главы Админи


страции Бежаницкого муниципального округа 


С.В.


 


Ершову.


 


 


 


 


Глава Бежаницкого


 


муниципального округа                                                           Е.М. Иванова


 


Верно: Лаубе


 




            ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ     АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЖАНИЦКОГО    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА     П О С Т А Н О В Л   Е Н И Е     от  30.09.2025 г.     №  1247   р.п. Бежаницы     О создании рабочей группы по подготовке проекта  генерального плана населенного  пункта дер.  Дощаново   Бежаницкого   муниципального округа Псковской области     В соответствии   с постановлением Администрации Бежаницкого   муниципального округа   от 24.09.2025  г.  № 1213 «О подготовке проекта  генерального  плана населенн ого пункта дер. Дощаново Бежаницкого муниципального округа  Псковской области »,  р уководствуясь   статьей 34   Устав а   Бежаницкого  муниципального   округа Псковской области , Администрация  Бежаницкого  муниципального   округа ПОСТАНОВЛЯЕТ :     1.  Создать рабочую группу  по  подготовке проекта  генерального плана  населенного пункта дер.  Дощаново   Бежаницкого   муниципального округа Псковской  области   (далее  –   рабочая группа).   2.  Утвердить состав рабочей   группы согласно Приложению 1 к настоящему  постановлению.   3. Утвердить дорожную  карту  по подготовке проекта  генерального плана  населенного пункта дер.  Дощаново   Бежаницкого   муниципального округа Псковской  области   согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.   4 . Настоящее постан овление вступает в силу после   подписания.   5 .  Постановление обнародовать   на официальном сайте Бе жаницкого  муниципального округа   http s ://bezhanicy.gosuslugi.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».   6 .  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Главы Админи страции Бежаницкого муниципального округа  С.В.   Ершову.         Глава Бежаницкого   муниципального округа                                                           Е.М. Иванова   Верно: Лаубе  

