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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЖАНИЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 06.05.2025 г. № 541
р.п. Бежаницы
О мерах по подготовке жилищно-коммунального хозяйства,

предприятий и организаций социальной сферы Бежаницкого муниципального округа к работе в отопительном сезоне 2025-2026 гг.

В соответствии Распоряжением Правительства Псковской области от 26 февраля 2025 г. № ИШ/11-187 «О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы области к отопительному периоду 2025-2026 годов», исходя из итогов отопительного сезона 2024-2025 гг., в целях проведения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий и организаций социальной сферы к работе в отопительном сезоне 2025-2026 гг., руководствуясь ст. 34 Устава Бежаницкого муниципального округа Псковской области, Администрация Бежаницкого муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1) План аварийно-восстановительных и неотложных работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Бежаницкого муниципального округа к отопительному периоду 2025-2026 гг. (приложение 1);
2) План капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Бежаницкого муниципального округа на 2025 год (приложение 2);
3) План мероприятий по подготовке организаций социальной сферы к работе в осенне-зимний период  2025-2026 гг. (приложение 3);
4) Расчет потребности котельно-печного топлива на отопительный период       2025-2026 гг. (приложение 4);
5) Форму отчета о ходе работ по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. (приложение 5);
6) Программу проведения проверки готовности к отопительному сезону теплоснабжающих и теплосетевых организаций, объектов социально-культурной сферы Бежаницкого муниципального округа, многоквартирных домов и прочих потребителей тепловой энергии, подключенных к центральному теплоснабжению (приложение 6);
7) Перечень объектов социально-культурной сферы Бежаницкого муниципального округа, многоквартирных домов и прочих потребителей тепловой энергии, подключенных к центральному теплоснабжению, подлежащих проверке готовности к отопительному сезону в период с 15.08.2025 г. по 15.09.2025 г. (Приложение 7).
2. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений Бежаницкого муниципального округа, управлений, комитетов и отделов Администрации Бежаницкого муниципального округа:

1) уточнить пообъектные планы мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг. по срокам их выполнения, источникам финансирования, ответственным исполнителям и предоставить их в комитет ЖКХ и строительства Администрации Бежаницкого муниципального округа в срок до 15.05.2025 г.;
2) провести работу по изысканию дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения полного финансирования плановых предзимних работ, произвести корректировку планов финансирования в части расходов на нужды жилищно-коммунального хозяйства;
3) в срок до 01.09.2025 г.:

- обеспечить создание нормативных запасов всех используемых видов топлива с последующим их пополнением;

- проверить готовность и принять необходимые меры по устранению неисправностей систем отопления, водоснабжения, канализования и освещения внутри жилых зданий и объектов социальной сферы;

- провести все необходимые работы по оптимизации числа водоразборных колонок на территории рабочих поселков Бежаницы и Красный Луч, сёл Кудеверь и Чихачево, деревень Цевло, Дворцы, Фишнево, Лющик;

- провести необходимые  работы по утеплению и изоляции водоразборных колонок, наружных тепловых сетей и тепловых камер, помещений учреждений образования, культуры, административных зданий и других подведомственных объектов;
4) с целью выполнения подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Бежаницкого муниципального округа» и уточнения объемов потребления коммунальных услуг обеспечить  установку приборов учёта и узлов регулирования в учреждениях социальной сферы, жилых и общественных зданиях и сооружениях, особенно в части водоснабжения;
5) обеспечить выполнение всех мероприятий, утвержденных по результатам решений балансовых комиссий муниципальных предприятий Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» и «Водоканал» по итогам работы за 2024 г. до 27.09.2025 г.

3. Руководителям муниципальных учреждений социальной сферы Бежаницкого муниципального округа заключить договора с муниципальными предприятиями Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» и «Водоканал» на обслуживание внутренних тепловых, водопроводных и канализационных сетей до 01.09.2025 г.

4. Рекомендовать Главам территориальных отделов управления по работе с территориями Администрации Бежаницкого муниципального округа обеспечить заключение договоров граждан, временно проживающих на территории поселений, с ресурсоснабжающими организациями на потребление воды с последующей оплатой.         

5. Комитету ЖКХ и строительства Администрации Бежаницкого муниципального округа:

1) в срок до 12.09.2025 г. организовать работу межведомственной комиссии по проверке готовности к отопительному сезону многоквартирных домов, объектов социально-культурной сферы Бежаницкого муниципального округа и прочих потребителей тепловой энергии;
2) при проведении плановых и внеплановых проверок осуществлять контроль за подготовкой жилищного фонда к работе в отопительный сезон                  2025-2026 гг. и оформлением паспортов готовности, стандартами и нормативами предоставления жилищных и коммунальных услуг населению.

6. Межведомственной комиссии по проверке готовности к отопительному сезону теплоснабжающих организаций в Бежаницком муниципальном округе в срок до 30.09.2025 г. организовать проверку теплоснабжающих организаций Бежаницкого муниципального округа о готовности к отопительному сезону 2025-2026 гг.

Проверки и выдачу паспортов готовности к отопительному сезону провести в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 г. № 103.

7. Координацию работ по выполнению мероприятий по подготовке к отопительному сезону:

- на подведомственных территориях возложить на Глав территориальных отделов управления по работе с территориями Администрации Бежаницкого муниципального округа;

- общее руководство оставляю за собой.
8. Финансовому управлению Администрации Бежаницкого муниципального округа:

1) обеспечить поэтапное финансирование мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период;
2) в срок до 16.08.2025 г. завершить финансирование: работ по разделке и складированию дров в бюджетных учреждениях; смет социальных учреждений в части выполнения мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период;
3) особое внимание совместно с Управлением экономического развития, Администрации Бежаницкого муниципального округа уделить решению вопросов погашения долгов за потребленные тепло, электроэнергию, газ и твердое топливо.

9. Установить единый срок готовности жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период – 30.09.2025 г.

10. Директору ООО «УЖКХ», начальникам отделов: образования, молодежной политики, культуры и спорта Администрации Бежаницкого муниципального округа, Главам территориальных отделов управления по работе с территориями Администрации Бежаницкого муниципального округа представить в комитет ЖКХ и строительства Администрации Бежаницкого муниципального округа информацию о ходе выполнения работ по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. по установленной форме (Приложение 6) в следующие сроки: 31 июля, 7 августа, 4 сентября, 18 сентября 2025 г.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Бежаницкого муниципального округа Захарова В.М.
Глава Бежаницкого 
муниципального округа                                                                               Е.М. Иванова
Верно: Гаврилова
Приложение 1

к постановлению Администрации

 Бежаницкого муниципального округа
от 06.05.2025 г. № 541
П Л А Н

аварийно-восстановительных и неотложных работ по подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства района к отопительному периоду 2025-2026 гг.

	№ пп
	Наименование мероприятий
	Ед. изм.
	Требуется средств

всего

руб.
	в том числе:
	

	
	
	
	
	выделяются
	не подтверждены финансированием
	

	
	
	
	
	бюджетные
	средства предприятия
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1
	Замена запорной арматуры тепловая сеть котельной №5

ТК 6, ø 50 мм в количестве 2 шт.

Псковская область, рп. Бежаницы, ул. Комсомольская
	шт.
	56 898,00
	
	56 898,00
	
	

	2
	Ремонт распределительного водопроводного колодца с заменой запорной арматуры и установкой прибора учета холодной воды ø 50 мм

Псковская область, с. Чихачево, арт. скважина
	шт.
	70 646,00
	
	70 646,00
	
	

	3
	Ремонт оборудования котельной, замена запорной арматуры ø 80 мм, 3 шт.

Псковская область, с. Чихачево, котельная №9
	шт.
	74 353,00
	
	74 353,00
	
	

	4
	Замена запорной арматуры тепловая сеть котельной №7

ТК 4, ø 50 мм в количестве 2 шт.

Псковская область, рп. Красный Луч,  здание ДК
	шт.
	57 602,00
	
	57 602,00
	
	

	5
	Замена запорной арматуры тепловая сеть котельной №7

ТК 1, ø 100 мм в количестве 2 шт.

Псковская область, рп. Красный Луч,  здание школа
	шт.
	94 548,00
	
	94 548,00
	
	

	6
	Ремонт оборудования котельной, замена запорной арматуры ø 80 мм, 3 шт.

Псковская область, с. Чихачево, котельная №8
	шт.
	74 353,00
	
	74 353,00
	
	

	7
	Замена теплоизоляции наружной теплосети ø 76 мм, протяженностью 104 п. м котельная №7

Псковская область, рп. Красный луч, ул. Школьная
	п.м.
	146 824,00
	
	146 824,00
	
	

	8
	Замена теплоизоляции наружной теплосети ø 76 мм, протяженностью 71 п. м котельная №10

Псковская область, д. Цевло, ул. Центральная
	п.м.
	104 901,00
	
	104 901,00
	
	

	9
	Замена запорной арматуры тепловая сеть котельной №6

ТК 4, ø 76 мм в количестве 2 шт.

Псковская область, с. Кудеверь
	шт.
	81 370,00
	
	81 370,00
	
	

	10
	Замена теплоизоляции наружной теплосети ø 76 мм, протяженностью 100 п. м котельная №7

Псковская область, рп. Красный луч, ул. Советская
	п.м.
	145 173,00
	
	145 173,00
	
	

	11
	Приобретение и монтаж: котел водогрейный КВ-Р-0,5 в количестве 1шт.

Псковская область,  с. Чихачево, котельная №8
	шт.
	2 381 221,00
	2 381 221,00
	
	
	

	12
	Выполнение антикоррозийного покрытия и маркировочной окраски дымовой трубы котельной №8

Псковская область, с. Чихачево, котельная №8
	шт.
	85 000,00
	85 000,00
	
	
	

	13
	Выполнение антикоррозийного покрытия и маркировочной окраски дымовой трубы котельной №9

Псковская область, с. Чихачево, котельная №9
	шт.
	85 000,00
	85 000,00
	
	
	

	14
	Замена участка тепловой сети котельной №4

ТК9-ж/д №22, ø 50 мм, протяженность 12 п.м

Псковская область, рп. Бежаницы, ул. Дружбы
	п.м.
	147 023,00
	
	147 023,00
	
	

	15
	Замена участка тепловой сети котельной №4

ТК 23-ж/д №7А, ø 89 мм, протяженность 12 п.м

Псковская область, рп. Бежаницы, ул. Дружбы
	п.м.
	204 639,00
	
	204 639,00
	
	

	16
	Установка щита управления глубинным насосом

Псковская область, с. Кудеверь
	шт.
	250 312,00
	
	250 312,00
	
	

	17
	Замена участка тепловой сети котельной №4

ТК-12, ø 150 мм, протяженность 24 п.м

Псковская область, рп. Бежаницы, ул. Советская
	п.м.
	1 352 372,00
	
	1 352 372,00
	
	

	Всего
	5 412 235,00
	2 551 221,00
	2 861 014,00
	0,0
	


	
	Приложение  2

к постановлению Администрации

Бежаницкого муниципального округа                                                                     от 06.05.2025 г. № 541


План

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

Бежаницкого района на 2025 год
	№ п/п
	Наименование МО, объекта
	Вид работ
	Всего на год,

тыс. руб.
	в том числе по кварталам

	
	
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.

	1
	Бежаницкий муниципальный округ
	-
	-
	-
	-
	-


	
	Приложение  3

к постановлению Администрации

 Бежаницкого муниципального округа                                                                     от   06.05.2025 г. № 541 


П Л А Н

мероприятий по подготовке  организаций социальной сферы к работе в осенне-зимний период  2025-2026 гг.
                                                                                                                                                                          тыс. руб.

	
	
	Требуется средств
	Имеется

всего
	в том числе:

	
	
	
	
	средства

местного бюджета
	другие источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	

	1.
	МБОУ «Ашевская средняя школа»
	-
	-
	-
	-

	2.
	МБОУ «Бежаницкая средняя школа»
	-
	-
	-
	-

	3.
	МБОУ «Кудеверская средняя школа»
	-
	-
	-
	-

	4. 
	МБОУ «Чихачевская средняя школа»
	-
	-
	-
	-

	5. 
	МБОУ «Краснолученская основная школа»
	-
	-
	-
	-

	6.
	МБДОУ «Бежаницкий детский сад «Светлячок»
	-
	-
	-
	-

	7.
	МБУ ДО «Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества»
	-
	-
	-
	-

	8
	МБУК «Бежаницкий историко-культурный центр Философовых»
	-
	-
	-
	-

	9
	МБУК «Бежаницкий центр культуры»
	-
	-
	-
	-

	
	ИТОГО:
	-
	-
	-
	-


Приложение  4

к постановлению Администрации 
Бежаницкого муниципального округа
                                                                                                                                    от  06.05.2025 г. № 541
Р А С Ч Е Т
потребности котельно-печного топлива на отопительный период 2024-2025 гг.
	Наименование теплоисточника 

и его адрес
	Планируемая выработка теплоэнергии

Гкал
	Фактический расход

 топлива за период 

с 02.10.2024 г. 


	Остаток 

	Потребность топлива на отопительный период 

2025-2026
	Потребность на отопительный период с учетом остатка
	Денежные 

средства в т.р.

	
	
	газ

тыс.

куб.м
	уголь

тн
	дрова

куб.м
	Торф

тн
	уголь тн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
	дрова куб. м
	Торф

тн
	газ

тыс.

куб.м
	уголь

тн
	дрова

куб.м
	Торф

тн
	уголь

тн
	дрова

куб.м
	Газ тыс.

куб.м
	Торф

тн
	

	Котельная № 4
	7160
	-
	
	
	
	
	
	
	1095,0
	
	
	
	
	
	1095,0
	
	-

	Котельная № 5
	6244
	-
	
	
	
	
	
	
	870,0
	
	
	
	
	
	870,0
	
	-

	Котельная д. Лющик
	1853
	-
	
	
	
	
	
	
	340,0
	
	
	
	
	
	340,0
	
	-

	Котельная с. Кудеверь
	825
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	920,0
	
	
	-
	
	
	-

	Котельная с. Ашево
	270
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	390,0
	
	
	-
	
	
	-

	Котельная школы с. Чихачево
	635
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	597,0
	
	
	-
	
	
	-

	Котельная социальной больницы  с. Чихачево
	200
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	320,0
	
	
	-
	
	
	-

	Котельная д. Цевло
	920
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	900,0
	
	
	-
	
	
	-

	Котельная  п. Красный Луч
	1863
	-
	
	
	
	
	
	
	330,0
	
	
	
	
	
	330,0
	
	-

	ИТОГО Муниципальное предприятие Бежаницкого района  "Жилкоммунсервис"
	19970
	-
	
	-
	
	
	-
	
	2635,0
	
	3127,0
	
	
	-
	2635,0
	
	-


	
	Приложение 5
к постановлению Администрации

Бежаницкого муниципального округа                                                                     от 06.05.2025 г. № 541



ФОРМА ОТЧЕТА

о ходе работ по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы

к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.
(наименование учреждения, отдела, комитета, управления Администрации Бежаницкого муниципального округа)

по состоянию на _________________ 20___ года
	№ п/п
	Наименование объекта
	Готовность

к сезону,

%
	Наличие топлива, куб.м
	Готовность системы отопления,

%
	Примечание

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Руководитель (подпись)

	
	       Приложение  6
к постановлению Администрации

Бежаницкого муниципального округа                                                                     от  06.05.2025 г. № 541


ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному сезону теплоснабжающих и теплосетевых организаций, объектов социально-культурной сферы

Бежаницкого муниципального округа, многоквартирных домов и прочих потребителей тепловой энергии, подключенных к центральному теплоснабжению

В целях оценки готовности к отопительному периоду комиссии  проверить:
Для потребителей тепловой энергии:
1. Промывку оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

2. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.

3. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

4. Состояние утепления зданий.

5. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах  тепловых пунктов.

6. Наличие и работоспособность приборов учета.

7. Наличие принципиальных схем, инструкций для обслуживающего персонала.

8. Проведение испытаний оборудования теплопотребляющих установок.

В случае выявления замечаний производится запись в акте проверки с указанием сроков устранения.

Паспорт готовности выдается при отсутствии замечаний или после их устранения.

Проверки провести в соответствии с  графиком проведения проверок объектов социально-культурной сферы Бежаницкого муниципального округа, многоквартирных домов и прочих потребителей тепловой энергии, подключенных к центральному теплоснабжению (Приложение 7).

Для теплоснабжающих организаций
1. Наличие Соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении.

2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения.

3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.

4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

6.  Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей.

7.  Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.

8.  Обеспечение качества теплоносителей.

9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.

10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении.

11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии.

	
	Приложение  7
к постановлению Администрации

Бежаницкого района

                                  от 06.05.2025 г. № 541


П Е Р Е Ч Е Н Ь 
объектов социально-культурной сферы Бежаницкого муниципального округа, многоквартирных домов и прочих потребителей тепловой энергии, подключенных к центральному теплоснабжению, подлежащих проверке готовности к отопительному сезону в период с 15.08.2025 г. по 15.09.2025 г.
Объекты социально-культурной сферы Бежаницкого муниципального округа
	№ п/п
	Наименование учреждения
	Адрес
	ФИО руководителя
	Ответственное лицо

	1
	МБОУ «Бежаницкая средняя школа»
	182840 Псковская обл., рп. Бежаницы, 

ул. Л. Михеенко, д.19
	Михайлова Марина Александровна
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»

Петров А.В.

	2
	МБОУ «Чихачевская средняя школа»
	182810 Псковская обл., Бежаницкий р-он, с. Чихачево,

 ул. Школьная, д.2
	Спиридонова Наталья Дмитриевна
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Кудрявцева С.В.

	3
	МБОУ «Ашевская средняя школа»
	182815 Псковская обл., Бежаницкий р-он, с. Ашево
	Суханкова Вера Петровна
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Петров А.В.

	4
	МБОУ «Кудеверская средняя школа»
	182854 Псковская обл., Бежаницкий р-он, с. Кудеверь, 

ул. Советская, д.25-а
	Яковлева Любовь Викторовна
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Петров А.В.

	5
	МБОУ «Краснолученская основная школа»
	182847 Псковская обл., Бежаницкий р-он, рп. Красный Луч, ул. Ленинская, д.7
	Шатров Дмитрий Николаевич
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Кудрявцева С.В.

	6
	МБДОУ «Бежаницкий детский сад «Светлячок»
	182840 Псковская обл., п. Бежаницы, 

ул. Дружбы, д.14
	Семенова Ирина Геннадьевна
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Кудрявцева С.В.

	7
	Филиал  МБДОУ «Бежаницкий детский сад «Светлячок»
«Лющикский детский сад «Березка»
	182841 Псковская обл., Бежаницкий р-он, д. Лющик, ул. Октябрьская, д.11
	Семенова Ирина Геннадьевна
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Петров А.В.

	8
	Филиал МБОУ «Чихачевская средняя школа»
«Чихачевский детский сад "Колокольчик»
	182810 Псковская обл., Бежаницкий р-он, с. Чихачево, 

ул. Школьная, д.5
	Спиридонова Наталья Дмитриевна
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Кудрявцева С.В.



	9
	Филиал МБОУ «Краснолученская основная  школа» «Краснолученский детский сад «Лучик»
	182847 Псковская обл., Бежаницкий р-он, рп. Красный Луч, ул. Ленинская, д.6
	 Шатров Дмитрий Николаевич
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Петров А.В.



	10
	Филиал  МБДОУ «Бежаницкий детский сад «Светлячок»
«Бежаницкий детский сад «Ромашка»
	182840 Псковская обл., рп. Бежаницы, 

ул. Смольная, д.26
	Семенова Ирина Геннадьевна
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Петров А.В.

	11
	МБУ ДО «Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества»
	182840 Псковская обл., рп. Бежаницы,

 ул. Советская, д.51
	Яковлев Александр Иванович
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Кудрявцева С.В.



	12
	Филиал МБУДО «Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества» «Бежаницкая детская  школа искусств»
	182840 Псковская обл., рп. Бежаницы,

 ул. Смольная, д.16
	Яковлев Александр Иванович
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Петров А.В.

	13
	МБУК «Бежаницкий районный центр культуры»
	182840 Псковская обл., рп. Бежаницы,

 ул. Смольная, д.14
	Шатрова Екатерина Валентиновна
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Кудрявцева С.В.

	14
	ГБУЗ ПО «Бежаницкая межрайонная больница»
	182840 Псковская обл., рп. Бежаницы, 

ул. Советская, д. 55
	Захарова Людмила Валентиновна
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Кудрявцева С.В.

	15
	ГКУСО «Центр социального обслуживания Бежаницкого района»
	182840 Псковская обл., рп. Бежаницы, 

ул. Комсомольская, д.1
	Блохина Светлана

Александровна
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Петров А.В.

	16
	Служба социальной реабилитации несовершеннолетних ГКУСО «Центр социального обслуживания Бежаницкого района»
	182854 Псковская обл., Бежаницкий район, с. Кудеверь, ул. Советская, д.25а
	Соловьева Елена Викторовна
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Петров А.В.



	17
	Территориальный отдел Бежаницкого района Комитета по социальной защите Псковской области
	182840 Псковская обл., рп. Бежаницы, 

ул. Комсомольская, д.6
	Смирнова Елена Викторовна
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Кудрявцева С.В.

	18
	ГБУСО «Чихачевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
	182810 Псковская обл., Бежаницкий р-он, с. Чихачево, ул. Больничная, д.4
	Андреева Валентина Николаевна
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Петров А.В.

	19
	Администрация Бежаницкого муниципального округа
	182840, Псковская обл.

рп. Бежаницы, ул. Комсомольская, д.12
	Иванова Елена Михайловна
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Кудрявцева С.В.

	20
	ООО «Бежаницкая аптека»
	182840, Псковская обл.,  рп. Бежаницы,

 ул. Советская, д. 46
	Скорняков Сергей Николаевич
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	21
	Муниципальное предприятие Бежаницкого района «Водоканал»
	182840, Псковская обл,  рп. Бежаницы, 

ул. Л.Михеенко, д.50
	Васильев Юрий Владимирович
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	22
	ООО «Услуга»
	182840, Псковская обл.,

рп. Бежаницы, ул. Смольная, д.66
	Тимофеев Сергей Николаевич
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	23
	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный природный заповедник «Полистовский»
	182849, Псковская обл., рп. Бежаницы, 

 ул. Советская, д.9-б
	Кораблев Николай Павлович
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	24
	Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом Псковской и Новгородской областях
	182840, Псковская обл.,

рп. Бежаницы,

 ул. Смольная, д.20
	 
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Кудрявцева С.В.

	25
	Отдел № 3 УФК по Псковской области
	182840, Псковская обл., рп. Бежаницы, 

ул. Комсомольская, д.9
	Смирнова Надежда Павловна
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Петров А.В.



	26
	ГБУ «Станция по борьбе с болезнью животных по Бежаницкому, Локнянскому и Новоржевскому районам»
	182840 Псковская обл., рп. Бежаницы, 

ул. Советская, д. 1
	Бутыленков  Илья Николаевич
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Кудрявцева С.В.

	27
	Клиентская служба Пенсионного фонда России Бежаницкого района Псковской области
	182840, Псковская обл.,

рп. Бежаницы, 

ул. Комсомольская, д.6
	Герасенкова Анна Николаевна
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Петров А.В.

	28
	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области в Порховском, Дновском, Дедовическом, Бежаницком районах»
	182840, Псковская обл.,

рп. Бежаницы,

 ул. Комсомольская, д.6
	Румянцева  Ираида Александровна
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Кудрявцева С.В.

	29
	Отделение государственного казенного учреждения Псковской области «Областной центр занятости населения по Бежаницкому району»
	182840, Псковская обл.,

рп. Бежаницы, ул. Смольная, д.19
	Иванова Анжелика Владимировна
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Кудрявцева С.В.


Прочие потребители тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование учреждения
	Адрес
	ФИО руководителя
	Ответственное лицо

	1
	АО «Почта России»

(ОПС «Бежаницы»)
	182840, Псковская обл.,

п. Бежаницы,

 ул. Смольная, д.18
	Беляцкая Ольга Васильевна
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	2
	Дополнительный офис 

№ 8630/01588 

ПАО «СберБанк»

	182840, Псковская обл.,

п. Бежаницы, ул. Смольная, д.13
	Кудрявцева Татьяна Юрьевна
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	3
	Индивидуальное предприятие Алексеевой Г.П.
	182840, Псковская обл., п. Бежаницы, 

ул. Смольная, д.8
	Алексеева Галина Петровна
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	4
	ООО «Кабош Маркет»
	182840, Псковская обл., п. Бежаницы, ул. Смольная, д.8
	Решетнев Андрей Викторович
(собственник помещения)
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	5
	«Ростелеком» филиал в Новгородской и Псковской областях

(ОАО «Электросвязь»)
	182840, Псковская обл., п. Бежаницы, ул. Смольная, д.18-А
	Сергеев Сергей Михайлович
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	6
	Бежаницкое производственное отделение ОАО «Псковэнергоагент»

(ОАО «Псковэнерго»)
	182840, Псковская обл., п. Бежаницы, 

ул. Смольная, д.24
	Лосев Михаил Алексеевич
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	7
	Магазин «Элиз»
	182840, Псковская обл., п. Бежаницы, 

ул. Советская, д.37
	Машлякевич Ирина Владимировна
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	8
	ООО «Бежаницкая мелиорация»
	182840, Псковская обл., п. Бежаницы, 

ул. Советская, д.12
	Егоров Владислав Валентинович
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	9
	АО «Тандер», Магазин «Магнит-Аксеново»
	182840, Псковская обл., п. Бежаницы, ул. Советская, д. 18
	
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.



	10
	ООО «Агроторг»

магазин «187-Пятерочка»


	182840, Псковская обл., п. Бежаницы, ул. Советская, д. 31
	
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	11
	Хостел «Синий дом»
	182840, Псковская обл., п. Бежаницы, ул. Комсомольская, д.2
	Леонтьев Владимир Савельевич
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	12
	Бежаницкий район Электрических сетей
ПО «ВЭС» Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»
	182840, Псковская обл., п. Бежаницы,

 ул. Смольная, д.24
	Буров Юрий Семенович
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	13
	ИП Васильев К.А.
	182840, Псковская обл., п. Бежаницы,

 ул. Советская, д.39
	Васильев К.А.
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Петров А.В.

	14
	Храм р.п. Бежаницы
	182840, Псковская обл., р.п. Бежаницы,

 ул. Советская, д.65
	Настоятель храма Пастухов С.И.
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Петров А.В.

	15
	ИП Корнева Мария Николаевна
	182840, Псковская обл.,  р.п. Бежаницы, ул. Смольная (бочка)
	Корнева Мария Николаевна
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Кудрявцева С.В.

	16
	Корнев Александр Андреевич
	182840, Псковская обл., р.п. Бежаницы, ул. Смольная (Ларек  на рынке)
	Корнев Александр Андреевич
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Кудрявцева С.В.

	17
	 ИП Никулин Сергей Николаевич
	182840, Псковская обл., р.п. Бежаницы, ул. Смольная, д. 18
	Никулин Сергей Николаевич
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Петров А.В.

	18
	ИП Плясунова А.О.  (МТС на рынке)
	182840, Псковская обл., р.п. Бежаницы, ул. Смольная 
	Плясунова А.О.  
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Кудрявцева С.В.

	19
	ИП Копысова А.О

Магазин «Эксперт»
	182840, Псковская обл., р.п. Бежаницы, ул. Смольная, д. 19А
	Копысова Ангелина Олеговна
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Петров А.В.


Многоквартирные жилые дома
	№ п/п
	Населенный пункт
	Адрес
	 
	Ответственное лицо

	1
	р.п. Бежаницы
	ул. Советская, д.9
	24-квартирный жилой дом
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	2
	
	ул. Советская, д.20
	27-квартирный жилой дом
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	3
	
	ул. Советская, д.22
	27-квартирный жилой дом
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	4
	
	ул. Советская, д.24
	27-квартирный жилой дом
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	5
	
	ул. Советская, д.28
	27-квартирный жилой дом
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	6
	
	ул. Советская, д.30
	27-квартирный жилой дом
	Директор Муниципального предприятия 

Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»

Петров А.В.

	7
	
	ул. Советская, д.71-а
	12-квартирный жилой дом
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	8
	
	ул. Советская, д.73/30
	12-квартирный жилой дом
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	9
	
	ул. Дружбы, д.1
	18-квартирный жилой дом
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	10
	
	ул. Дружбы, д.1-а
	18-квартирный жилой дом
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	11
	
	ул. Дружбы, д.1-б
	18-квартирный жилой дом
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	12
	
	ул. Дружбы, д.2
	22-квартирный жилой дом
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	13
	
	ул. Дружбы, д.3
	16-квартирный жилой дом
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	14
	
	ул. Дружбы, д.3-а
	18-квартирный жилой дом
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	15
	
	ул. Дружбы, д.3-б
	27-квартирный жилой дом
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	16
	
	ул. Дружбы, д.4
	22-квартирный жилой дом
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	17
	
	ул. Дружбы, д.5
	16-квартирный жилой дом
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	18
	
	ул. Дружбы, д.5-а
	27-квартирный жилой дом
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	19
	
	ул. Дружбы, д.5-б
	18-квартирный жилой дом
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	20
	
	ул. Дружбы, д.7-а
	27-квартирный жилой дом
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	21
	
	ул. Дружбы, д.8
	16-квартирный жилой дом
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	22
	
	ул. Дружбы, д.14
	27-квартирный жилой дом
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	23
	
	ул. Дружбы, д.15
	30-квартирный жилой дом
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	24
	
	ул. Дружбы, д.16
	27-квартирный жилой дом
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	25
	
	ул. Дружбы, д.16-а
	27-квартирный жилой дом
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	26
	
	ул. Дружбы, д.17
	27-квартирный жилой дом
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	27
	
	ул. Дружбы, д.18
	18-квартирный жилой дом
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	28
	
	ул. Дружбы, д.22
	12-квартирный жилой дом
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	29
	
	ул. Комсомольская, д.5
	18-квартирный жилой дом
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	30
	
	ул. Красных Зорь, д.3
	12-квартирный жилой дом
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	31
	
	ул. Красных Зорь, д.5
	12-квартирный жилой дом
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	32
	
	ул. Красных Зорь, д.7
	60-квартирный жилой дом
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	33
	
	ул. Первомайская, д.4
	45-квартирный жилой дом
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	34
	д. Лющик
	ул. Октябрьская, д.1-а
	26-квартирный жилой дом
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	35
	
	ул. Октябрьская, д. 2-а
	27-квартирный жилой дом
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	36
	
	ул. Октябрьская, д.13
	22-квартирный жилой дом
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	37
	
	ул. Октябрьская, д.13-а
	27-квартирный жилой дом
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	38
	
	ул. Октябрьская, д.15
	12-квартирный жилой дом
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	39
	
	ул. Октябрьская, д.17
	22-квартирный жилой дом
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	40
	
	ул. Октябрьская, д.19
	36-квартирный жилой дом
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	41
	с. Кудеверь
	ул. Советская, д.20-а
	16-квартирный жилой дом
	 Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	42
	п. Красный Луч
	ул. Школьная, д.5
	34-квартирный жилой дом
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	43
	
	ул. Школьная, д.7
	23-квартирный жилой дом
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	44
	
	ул. Школьная, д.9
	25-квартирный жилой дом
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	45
	
	ул. Ленинская, д.8/13
	12-квартирный жилой дом
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	46
	д. Цевло
	ул. Советская, д.5
	27-квартирный жилой дом
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	47
	
	ул. Ленинградская, д.2
	60-квартирный жилой дом
	Директор Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	48
	
	ул. Центральная, д.1
	68-квартирный жилой дом
	Главный инженер Муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.


