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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЖАНИЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08.07.2025 г. № 873
р.п. Бежаницы
О внесении изменений в план аварийно-восстановительных и неотложных 

работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Бежаницкого муниципального округа к отопительному периоду 2025-2026 гг. и расчет потребности котельно-печного топлива на отопительный период                     2025-2026 гг., утвержденные постановлением Администрации                          Бежаницкого муниципального округа от 06.05.2025 г. № 541
В соответствии с Распоряжением Правительства Псковской области от 26 февраля 2025 г. № ИШ/11-187 «О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы области к отопительному периоду 2025-2026 годов», исходя из итогов отопительного сезона 2024-2025 гг., в целях проведения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий и организаций социальной сферы к работе в отопительном сезоне 2025-2026 гг., руководствуясь ст. 34 Устава Бежаницкого муниципального округа Псковской области, Администрация Бежаницкого муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в план аварийно-восстановительных и неотложных работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Бежаницкого муниципального округа к отопительному периоду 2025-2026 гг., утвержденный постановлением Администрации Бежаницкого муниципального округа от 06.05.2025 г. № 541, изменения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в расчет потребности котельно-печного топлива на отопительный период 2025-2026 гг., утвержденный постановлением Администрации Бежаницкого муниципального округа от 06.05.2025 г. № 541, изменения согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Глава Бежаницкого

муниципального округа                                                           Е.М. Иванова

Верно: Лаубе
Приложение 1

к постановлению Администрации

 Бежаницкого муниципального округа

от  08.07.2025 г. № 873
«Приложение 1

к постановлению Администрации

 Бежаницкого муниципального округа
от  06.05.2025 г. № 541
П Л А Н

аварийно-восстановительных и неотложных работ по подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства района к отопительному периоду 2025-2026 гг.

	№ пп
	Наименование мероприятий
	Ед. изм.
	Требуется средств

всего

руб.
	в том числе:
	

	
	
	
	
	выделяются
	не подтверждены финансированием
	

	
	
	
	
	бюджетные
	средства предприятия
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1
	Замена запорной арматуры тепловая сеть котельной №5

ТК 6, ø 50 мм в количестве 2 шт.

Псковская область, рп. Бежаницы, ул. Комсомольская
	шт.
	56 898,00
	
	56 898,00
	
	

	2
	Ремонт распределительного водопроводного колодца с заменой запорной арматуры и установкой прибора учета холодной воды ø 50 мм

Псковская область, с. Чихачево, арт. скважина
	шт.
	70 646,00
	
	70 646,00
	
	

	3
	Ремонт оборудования котельной, замена запорной арматуры ø 80 мм, 3 шт.

Псковская область, с. Чихачево, котельная №9
	шт.
	74 353,00
	
	74 353,00
	
	

	4
	Замена запорной арматуры тепловая сеть котельной №7

ТК 4, ø 50 мм в количестве 2 шт.

Псковская область, рп. Красный Луч,  здание ДК
	шт.
	57 602,00
	
	57 602,00
	
	

	5
	Замена запорной арматуры тепловая сеть котельной №7

ТК 1, ø 100 мм в количестве 2 шт.

Псковская область, рп. Красный Луч,  здание школа
	шт.
	94 548,00
	
	94 548,00
	
	

	6
	Ремонт оборудования котельной, замена запорной арматуры ø 80 мм, 3 шт.

Псковская область, с. Чихачево, котельная №8
	шт.
	74 353,00
	
	74 353,00
	
	

	7
	Замена теплоизоляции наружной теплосети ø 76 мм, протяженностью 104 п. м котельная №7

Псковская область, рп. Красный луч, ул. Школьная
	п.м.
	146 824,00
	
	146 824,00
	
	

	8
	Замена теплоизоляции наружной теплосети ø 76 мм, протяженностью 71 п. м котельная №10

Псковская область, д. Цевло, ул. Центральная
	п.м.
	104 901,00
	
	104 901,00
	
	

	9
	Замена запорной арматуры тепловая сеть котельной №6

ТК 4, ø 76 мм в количестве 2 шт.

Псковская область, с. Кудеверь
	шт.
	81 370,00
	
	81 370,00
	
	

	10
	Замена теплоизоляции наружной теплосети ø 76 мм, протяженностью 100 п. м котельная №7

Псковская область, рп. Красный луч, ул. Советская
	п.м.
	145 173,00
	
	145 173,00
	
	

	11
	Приобретение и монтаж: котел водогрейный КВ-Р-0,5 в количестве 1шт.

Псковская область,  с. Чихачево, котельная №8
	шт.
	2 381 221,00
	2 381 221,00
	
	
	

	12
	Выполнение антикоррозийного покрытия и маркировочной окраски дымовой трубы котельной №8

Псковская область, с. Чихачево, котельная №8
	шт.
	85 000,00
	85 000,00
	
	
	

	13
	Выполнение антикоррозийного покрытия и маркировочной окраски дымовой трубы котельной №9

Псковская область, с. Чихачево, котельная №9
	шт.
	85 000,00
	85 000,00
	
	
	

	14
	Замена участка тепловой сети котельной №4

ТК9-ж/д №22, ø 50 мм, протяженность 12 п.м

Псковская область, рп. Бежаницы, ул. Дружбы
	п.м.
	147 023,00
	
	147 023,00
	
	

	15
	Замена участка тепловой сети котельной №4

ТК 23-ж/д №7А, ø 89 мм, протяженность 12 п.м

Псковская область, рп. Бежаницы, ул. Дружбы
	п.м.
	204 639,00
	
	204 639,00
	
	

	16
	Установка щита управления глубинным насосом

Псковская область, с. Кудеверь
	шт.
	250 312,00
	
	250 312,00
	
	

	17
	Замена участка тепловой сети котельной №4

ТК-12, ø 150 мм, протяженность 24 п.м

Псковская область, рп. Бежаницы, ул. Советская
	п.м.
	1 352 372,00
	
	1 352 372,00
	
	

	18
	Капитальный ремонт наружной водопроводной сети

 ø 63 мм, протяженность 146 п.м.

Псковская область,  с Чихачево, ул. Новая
	п.м.
	276 707,88
	
	276 707,88
	прибавить
	

	19
	Капитальный ремонт запорной арматуры распределительного водопроводного колодца ø 50мм Псковская обл., рп. Бежаницы, ул. Советская, д.31
	шт.
	40 000,00
	40 000,00
	
	
	

	20
	Капитальный ремонт запорной арматуры распределительного водопроводного колодца ø 32мм Псковская обл., рп. Бежаницы, пер. Березовый д.З
	шт.
	35 000,00
	35 000,00
	
	
	

	21
	Капитальный ремонт запорной арматуры распределительного водопроводного колодца ø 100 мм Псковская обл., рп. Бежаницы, ул. Смольная, д.5
	шт.
	60 000,00
	60 000,00
	
	
	

	22
	Капитальный ремонт распредительного водопроводного колодца ø 50мм

 Псковская обл.,  рп. Бежаницы, ул. Дружбы, д.7а
	шт.
	65 000,00
	65 000,00
	
	
	

	23
	Капитальный ремонт артскважины "Первомайская" с заменой труб подъема и электропроводки.
Псковская обл., рп. Красный Луч, ул. Первомайская
	шт.
	150 000,00
	150 000,00
	
	
	

	24
	Капитальный ремонт артскважины "ЖД Вокзал" с заменой труб подъема и глубинного насоса.

 Псковская обл., рп. Бежаницы, ул. Вокзальная, д.15а
	шт.
	130 000,00
	130 000,00
	
	
	

	25
	Капитальный ремонт запорной арматуры распределительного водопроводного колодца ø 50 мм   Псковская обл., д. Лющик, ул. Октябрьская, д.15
	шт.
	50 000,00
	50 000,00
	
	
	

	26
	Капитальный ремонт запорной арматуры распредительного водопроводною колодца ø 50 мм 

Псковская обл., рп. Бежаницы, ул. Клавы Назаровой,    д. 18
	шт.
	50 000,00
	50 000,00
	
	
	

	27
	Капитальный ремонт запорной арматуры распределительного водопроводного колодца ø 50мм Псковская обл., рп. Бежаницы, ул. Дружбы, д.17
	шт.
	60 000,00
	60 000,00
	
	
	

	28
	Капитальный ремонт запорной арматуры распределительного водопроводного колодца ø 100 мм с заменой люка, оголовка и кольца
Псковская обл., рп. Бежаницы, ул. Красных Зорь, д.7
	шт.
	70 000,00
	70 000,00
	
	
	

	29
	Капитальный ремонт запорной арматуры распределительного водопроводного колодца ø 63 мм Псковская обл.,  д. Лющик, ул. Октябрьская (Котельная №3)
	шт.
	40 000,00
	40 000,00
	
	
	

	Всего
	6 438 942.88
	3 301 221.00
	3 137 721,88
	0,0»
	


Приложение 2
к постановлению Администрации

 Бежаницкого муниципального округа

от 08.07.2025 г. № 873
«Приложение 4
к постановлению Администрации

 Бежаницкого муниципального округа 
от 06.05.2025 г. № 541

Р А С Ч Е Т
потребности котельно-печного топлива на отопительный период 2025-2026 гг.
	Наименование теплоисточника 

и его адрес
	Планируемая выработка теплоэнергии

Гкал
	Фактический расход

 топлива за период 

с 01.10.2024 г. 

по 19.05.2025 г. 
	Остаток на

 19.05.2025 г.
	Потребность топлива на отопительный период 

2025-2026
	Потребность на отопительный период с учетом остатка
	Денежные 

средства в т.р.

	
	
	газ

тыс.

куб.м
	уголь

тн
	дрова

куб.м
	Торф

тн
	уголь тн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
	дрова куб. м
	Торф

тн
	газ

тыс.

куб.м
	уголь

тн
	дрова

куб.м
	Торф

тн
	уголь

тн
	дрова

куб.м
	Газ тыс.

куб.м
	Торф

тн
	

	Котельная № 4
	7160
	847,53
	
	
	
	
	
	
	1095,0
	
	
	
	
	
	1095,0
	
	10252,0

	Котельная № 5
	6244
	675,76
	
	
	
	
	
	
	870,0
	
	
	
	
	
	870,0
	
	8146,0

	Котельная д. Лющик
	1853
	207,14
	
	
	
	
	
	
	340,0
	
	
	
	
	
	340,0
	
	3183,0

	Котельная с. Кудеверь
	825
	
	
	885,3
	
	
	341,7
	
	
	
	997
	
	
	655,3
	
	
	983,0

	Котельная с. Ашево
	270
	
	
	394
	
	
	292
	
	
	
	314
	
	
	22
	
	
	33,0

	Котельная школы с. Чихачево
	635
	
	
	417
	
	
	201
	
	
	
	705
	
	
	504
	
	
	756,0

	Котельная социальной больницы  с. Чихачево
	200
	
	
	212
	
	
	88
	
	
	
	314
	
	
	226
	
	
	339

	Котельная д. Цевло
	920
	
	
	992
	
	
	479,5
	
	
	
	1114
	
	
	634,5
	
	
	951,7

	Котельная  п. Красный Луч
	1863
	180,14
	
	
	
	
	
	
	330,0
	
	
	
	
	
	330,0
	
	3089,0

	ИТОГО Муниципальное предприятие Бежаницкого района  "Жилкоммунсервис"
	19970
	1910,56
	
	2900,3
	
	
	1402,2
	
	2635,0
	
	3444
	
	
	2041,8
	2635,0
	
	27732,7»


