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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЖАНИЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14.05.2026 г.  №  546
р.п. Бежаницы
О мерах по подготовке жилищно-коммунального хозяйства,

предприятий и организаций социальной сферы Бежаницкого муниципального округа к работе в отопительном сезоне 2026-2027 гг.

В соответствии Распоряжением Правительства Псковской области от 22 апреля 2026 г. № ИШ/11-363 «О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы области к отопительному периоду 2026-2027 годов», исходя из итогов отопительного сезона 2025-2026 гг., в целях проведения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий и организаций социальной сферы к работе в отопительном сезоне 2026-2027 гг., руководствуясь ст. 34 Устава Бежаницкого муниципального округа Псковской области, Администрация Бежаницкого муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1) План аварийно-восстановительных и неотложных работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Бежаницкого муниципального округа к отопительному периоду 2026-2027 гг. (приложение 1);
2) План капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Бежаницкого муниципального округа на 2026 год (приложение 2);
3) План мероприятий по подготовке организаций социальной сферы к работе в осенне-зимний период  2026-2027 гг. (приложение 3);
4) Расчет потребности котельно-печного топлива на отопительный период       2026-2027 гг. (приложение 4);
5) Составы межведомственных комиссий по проверке готовности к отопительному сезону 2026-2027 гг. (далее – межведомственные комиссии) (приложения 5,6);
6) Форму отчета о ходе работ по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг. (приложение 7);
7) Программу проведения проверки готовности к отопительному сезону теплоснабжающих и теплосетевых организаций, объектов социально-культурной сферы Бежаницкого муниципального округа, многоквартирных домов и прочих потребителей тепловой энергии, подключенных к центральному теплоснабжению (приложение 8);
8) Перечень объектов социально-культурной сферы Бежаницкого муниципального округа, многоквартирных домов и прочих потребителей тепловой энергии, подключенных к центральному теплоснабжению, подлежащих проверке готовности к отопительному сезону в период с 01.08.2026 г. по 01.09.2026 г. (Приложение 9).
2. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений Бежаницкого муниципального округа, управлений, комитетов и отделов Администрации Бежаницкого муниципального округа:

1) уточнить пообъектные планы мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг. по срокам их выполнения, источникам финансирования, ответственным исполнителям и предоставить их в комитет ЖКХ и строительства Администрации Бежаницкого муниципального округа в срок до 15.05.2026 г.;
2) провести работу по изысканию дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения полного финансирования плановых предзимних работ, произвести корректировку планов финансирования в части расходов на нужды жилищно-коммунального хозяйства;
3) в срок до 01.09.2026 г.:

- обеспечить создание нормативных запасов всех используемых видов топлива с последующим их пополнением;

- проверить готовность и принять необходимые меры по устранению неисправностей систем отопления, водоснабжения, канализования и освещения внутри жилых зданий и объектов социальной сферы;

- провести все необходимые работы по оптимизации числа водоразборных колонок на территории рабочих поселков Бежаницы и Красный Луч, сёл Кудеверь и Чихачево, деревень Цевло, Дворцы, Фишнево, Лющик;

- провести необходимые  работы по утеплению и изоляции водоразборных колонок, наружных тепловых сетей и тепловых камер, помещений учреждений образования, культуры, административных зданий и других подведомственных объектов;
4) с целью выполнения подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Бежаницкого муниципального округа» и уточнения объемов потребления коммунальных услуг обеспечить  установку приборов учёта и узлов регулирования в учреждениях социальной сферы, жилых и общественных зданиях и сооружениях, особенно в части водоснабжения;
5) обеспечить выполнение всех мероприятий, утвержденных по результатам решений балансовых комиссий муниципальных предприятий Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» и «Водоканал» по итогам работы за 2025 г. до 27.09.2026 г.

3. Руководителям муниципальных учреждений социальной сферы Бежаницкого муниципального округа заключить договора с муниципальными предприятиями Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» и «Водоканал» на обслуживание внутренних тепловых, водопроводных и канализационных сетей до 15.08.2026 г.

4. Главам территориальных отделов управления по работе с территориями Администрации Бежаницкого муниципального округа обеспечить заключение договоров граждан, временно проживающих на территории поселений, с ресурсоснабжающими организациями на потребление воды и вывоз твердых бытовых отходов с последующей оплатой.         

5. Комитету ЖКХ и строительства Администрации Бежаницкого муниципального округа:

1) в срок до 01.09.2026 г. организовать работу межведомственной комиссии по проверке готовности к отопительному сезону многоквартирных домов, объектов социально-культурной сферы Бежаницкого муниципального округа и прочих потребителей тепловой энергии;
2) при проведении плановых и внеплановых проверок осуществлять контроль за подготовкой жилищного фонда к работе в отопительный сезон                  2026-2027 гг. и оформлением паспортов готовности, стандартами и нормативами предоставления жилищных и коммунальных услуг населению.

6. Межведомственной комиссии по проверке готовности к отопительному сезону теплоснабжающих организаций в Бежаницком муниципальном округе в срок до 30.09.2026 г. организовать проверку теплоснабжающих организаций Бежаницкого муниципального округа о готовности к отопительному сезону 2026-2027 гг.

Проверки и выдачу паспортов готовности к отопительному сезону провести в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. N 2234.
7. Финансовому управлению Администрации Бежаницкого муниципального округа:

1) обеспечить поэтапное финансирование мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период;
2) в срок до 15.08.2026 г. завершить финансирование: работ по разделке и складированию дров в бюджетных учреждениях; смет социальных учреждений в части выполнения мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период;
3) особое внимание совместно с управлением экономического развития, Администрации Бежаницкого муниципального округа уделить решению вопросов погашения долгов за потребленные тепло, электроэнергию, газ и твердое топливо.

8. Установить единый срок готовности жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период – 15.09.2026 г.

9. Директору ООО «УЖКХ», начальникам отделов: образования, молодежной политики, культуры и спорта Администрации Бежаницкого муниципального округа, Главам территориальных отделов управления по работе с территориями Администрации Бежаницкого муниципального округа представить в комитет ЖКХ и строительства Администрации Бежаницкого муниципального округа информацию о ходе выполнения работ по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг. по установленной форме (приложение 7) в следующие сроки: 27 июля, 10 августа, 24 августа, 7 сентября 2026 г.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

11. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Бежаницкого муниципального округа https://bezhanicy.gosuslugi.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Бежаницкого  муниципального округа                                           Е.М. Иванова
Верно: Вороненкова
Приложение 1

к постановлению Администрации

 Бежаницкого муниципального округа
от  14.05.2026 г.  №  546
П Л А Н

аварийно-восстановительных и неотложных работ по подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства района к отопительному периоду 2026-2027 гг.

	№ пп
	Наименование мероприятий
	Ед. изм.
	Требуется средств

всего

руб.
	в том числе:
	

	
	
	
	
	выделяются
	не подтверждены финансированием
	

	
	
	
	
	бюджетные
	средства предприятия
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1
	Капитальный  ремонт запорной арматуры распредительного
водопроводного колодца д-50
Псковская обл., рп. Бежаницы, ул. Лары Михеенко д.3
	шт.
	65 000,00
	65 000,00
	
	
	

	2
	Замена запорной арматуры тепловая сеть котельной №6, ТК 3, ø 80 мм в количестве 2 шт.
Псковская область, Бежаницкий м.о., с. Кудеверь
	п.м.
	76 773,50
	
	76 773,50
	
	

	3
	Ремонт распределительного водопроводного колодца с заменой запорной арматуры 
Псковская область, с. Чихачево, ул. Крестьянская
	шт.
	45 691,60
	
	45 691,60
	
	

	4
	Замена теплоизоляции наружной теплосети ø 50 мм, протяженностью 135 п. м котельная №5

Псковская область, рп. Бежаницы, ул. Советская, ж/д №71, ж/д №73/30
	шт.
	237 337,02
	
	237 337,02
	
	

	5
	Замена запорной арматуры тепловая сеть котельной №3, ТК 6, ø 50 мм в количестве 2 шт.

Псковская область, д. Лющик, ул. Октябрьская, ТК-6
	шт.
	56 125,65
	
	56 125,65
	
	

	6
	Приведение в соответствие с требованиями промышленной безопасности дымовой трубы (замена трубы) 

Псковская обл., Бежаницкий м.о., с. Ашево, котельная №2
	шт.
	3 112 979,58
	3 112 979,58
	
	
	

	7
	Ремонт тепловой камеры, тепловая сеть котельной №8

ТК-2А, ø 100 мм

Псковская область, с. Чихачево
	шт.
	122 282,24
	
	122 282,24
	
	

	8
	Замена теплоизоляции наружной теплосети ø 100 мм, протяженностью 95 п. м котельная №5

Псковская область, рп. Бежаницы, ул. Советская, ТК8-ТК-10
	п.м.
	173 318,24
	
	173 318,24
	
	

	
	Меры по повышению надежности систем теплоснабжения
	

	9
	Приобретение и монтаж: котел водогрейный КВ-Р-0,5

 котельная №6

Псковская область,  с. Кудеверь         1 шт.
	шт.
	2 187 020,42
	2 187 020,42
	
	
	

	10
	Замена участка тепловой сети котельной №4

ТК17-ж/д №3, ø 50 мм, протяженность 19 п.м

Псковская область, рп. Бежаницы, ул. Дружбы
	п.м.
	230 538,79
	
	230 538,79
	
	

	Всего
	6 307 067,04
	5 365 000,00
	942 067,04
	0,0
	


	
	Приложение  2

к постановлению Администрации

Бежаницкого муниципального округа                                                                     от  14.05.2026 г.  №  546


План

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

Бежаницкого района на 2026 год
	№ п/п
	Наименование МО, объекта
	Вид работ
	Всего на год,

тыс. руб.
	в том числе по кварталам

	
	
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.

	1
	Бежаницкий муниципальный округ
	-
	-
	-
	-
	-


	
	Приложение  3

к постановлению Администрации

 Бежаницкого муниципального округа                                                                     от  14.05.2026 г.  №  546


П Л А Н

мероприятий по подготовке  организаций социальной сферы к работе в осенне-зимний период  2026-2027 гг.
                                                                                                                                                                          тыс. руб.

	
	
	Требуется средств
	Имеется

всего
	в том числе:

	
	
	
	
	средства

местного бюджета
	другие источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	

	1.
	МБОУ «Ашевская средняя школа»
	40,0
	40,0
	40,0
	-

	2.
	МБОУ «Бежаницкая средняя школа»
	63,3
	63,3
	63,3
	-

	3.
	МБОУ «Кудеверская средняя школа»
	45,0
	45,0
	45,0
	-

	4. 
	МБОУ «Чихачевская средняя школа»
	70,0
	70,0
	70,0
	-

	5. 
	МБОУ «Краснолученская основная школа»
	0
	0
	-
	-

	6.
	МБДОУ «Бежаницкий детский сад «Светлячок»
	273, 8179
	273, 8179
	273, 8179
	-

	7.
	МБУ ДО «Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества»
	430, 632
	430, 632
	430, 632
	-

	8
	МБУК «Бежаницкий историко-культурный центр Философовых»
	0
	0
	-
	-

	9
	МБУК «Бежаницкий центр культуры»
	600,0
	600,0
	600,0
	-

	
	ИТОГО:
	1522,7499
	1522,7499
	1522,7499
	-


Приложение  4

к постановлению Администрации 
Бежаницкого муниципального округа
                                                                                                                                    от  14.05.2026 г.  №  546
Р А С Ч Е Т
потребности котельно-печного топлива на отопительный период 2026-2027 гг.
	Наименование теплоисточника 

и его адрес
	Планируемая выработка теплоэнергии

Гкал
	Фактический расход

 топлива за период 

с 02.10.2024 г. 


	Остаток 

	Потребность топлива на отопительный период 

2026-2027
	Потребность на отопительный период с учетом остатка
	Денежные 

средства в т.р.

	
	
	газ

тыс.

куб.м
	уголь

тн
	дрова

куб.м
	Торф

тн
	уголь тн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
	дрова куб. м
	Торф

тн
	газ

тыс.

куб.м
	уголь

тн
	дрова

куб.м
	Торф

тн
	уголь

тн
	дрова

куб.м
	Газ тыс.

куб.м
	Торф

тн
	

	Котельная № 4
	7160
	-
	
	
	
	
	
	
	1095,0
	
	
	
	
	
	1095,0
	
	-

	Котельная № 5
	6244
	-
	
	
	
	
	
	
	870,0
	
	
	
	
	
	870,0
	
	-

	Котельная д. Лющик
	1853
	-
	
	
	
	
	
	
	340,0
	
	
	
	
	
	340,0
	
	-

	Котельная с. Кудеверь
	825
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	920,0
	
	
	-
	
	
	-

	Котельная с. Ашево
	270
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	390,0
	
	
	-
	
	
	-

	Котельная школы с. Чихачево
	635
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	597,0
	
	
	-
	
	
	-

	Котельная социальной больницы  с. Чихачево
	200
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	320,0
	
	
	-
	
	
	-

	Котельная д. Цевло
	920
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	900,0
	
	
	-
	
	
	-

	Котельная  п. Красный Луч
	1863
	-
	
	
	
	
	
	
	330,0
	
	
	
	
	
	330,0
	
	-

	ИТОГО Муниципальное предприятие Бежаницкого района  "Жилкоммунсервис"
	19970
	-
	
	-
	
	
	-
	
	2635,0
	
	3127,0
	
	
	-
	2635,0
	
	-


Приложение  5
к постановлению Администрации

Бежаницкого муниципального округа
от 14.05.2026 г.  №  546
С О С Т А В

межведомственной комиссии по проверке готовности к отопительному сезону многоквартирных домов и объектов социально-культурной сферы Бежаницкого муниципального округа и прочих потребителей тепловой энергии 
	Иванова Е.М
	-
	Глава Бежаницкого муниципального округа, председатель комиссии;

	Горохова Л.Н.
	-
	Заместитель Главы Администрации Бежаницкого муниципального округа, заместитель председателя комиссии;

	Холопов Е.Н.
	-
	директор ООО «Управление жилищно-коммунального хозяйства», секретарь комиссии;

	Члены комиссии:



	Крюков А. Л.        
	 -
	заместитель министра регионального контроля и  надзора Псковской области, (по согласованию);

	Петров А.В.
	-
	директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»;

	Васильев Ю.В.

	-
	директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Водоканал»;

	Тимофеев С.Н.
	-
	директор ООО «Услуга»;

	Агурьянов А.В
	-
	главный инженер производственного подразделения Восточные электрические сети, (по согласованию);

	Строганова Е. Е.

	-
	начальник Бежаницкого ремонтно-эксплуатационного участка Великолукского ремонтно-эксплуатационного управления АО «Газпром газораспределение Псков», (по согласованию);

	(по согласованию)
	-
	представители Северо-Западного управления Ростехнадзора;

	Пожога А.В.


	-
	консультант комитета ЖКХ и строительства Администрации Бежаницкого муниципального округа


Приложение  6
к постановлению Администрации

Бежаницкого муниципального

 округа от 14.05.2026 г.  №  546
С О С Т А В

межведомственной комиссии по проверке готовности к отопительному сезону теплоснабжающих организаций в Бежаницком муниципальном округе
	Иванова Е.М
	-
	Глава Бежаницкого муниципального округа, председатель комиссии;

	Горохова Л.Н.
	-
	заместитель Главы Администрации Бежаницкого муниципального округа, заместитель председателя комиссии;

	Холопов Е.Н.
	-
	директор ООО «Управление жилищно-коммунального хозяйства», секретарь комиссии;

	Члены комиссии:



	Крюков А. Л.        
	 -
	заместитель министра регионального контроля и  надзора Псковской области, (по согласованию);

	Петров А.В.
	-
	директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»;

	Васильев Ю.В.

	-
	директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Водоканал»;

	Тимофеев С.Н.
	-
	директор ООО «Услуга»;

	Агурьянов А.В
	-
	главный инженер производственного подразделения Восточные электрические сети, (по согласованию);

	Строганова Е. Е.

	-
	начальник Бежаницкого ремонтно-эксплуатационного участка Великолукского ремонтно-эксплуатационного управления АО «Газпром газораспределение Псков», (по согласованию);

	(по согласованию)
	-
	представители Северо-Западного управления Ростехнадзора;

	Пожога А.В.

	-


	консультант комитета  ЖКХ и строительства Администрации Бежаницкого муниципального округа.


Приложение 7

к постановлению Администрации

                                                                                                        Бежаницкого муниципального округа                                                                                                 от  14.05.2026 г.  №  546
ФОРМА ОТЧЕТА

о ходе работ по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы

к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг.
(наименование учреждения, отдела, комитета, управления Администрации Бежаницкого муниципального округа)

по состоянию на _________________ 20___ года
	№ п/п
	Наименование объекта
	Готовность

к сезону,

%
	Наличие топлива, куб.м
	Готовность системы отопления,

%
	Примечание

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Руководитель (подпись)

	
	       Приложение  8
к постановлению Администрации

Бежаницкого муниципального округа                                                                     от  14.05.2026 г.  №  546


ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному сезону теплоснабжающих и теплосетевых организаций, объектов социально-культурной сферы

Бежаницкого муниципального округа, многоквартирных домов и прочих потребителей тепловой энергии, подключенных к центральному теплоснабжению

В целях оценки готовности к отопительному периоду комиссии  проверить:
Для потребителей тепловой энергии:
1. Промывку оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

2. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.

3. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

4. Состояние утепления зданий.

5. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах  тепловых пунктов.

6. Наличие и работоспособность приборов учета.

7. Наличие принципиальных схем, инструкций для обслуживающего персонала.

8. Проведение испытаний оборудования теплопотребляющих установок.

В случае выявления замечаний производится запись в акте проверки с указанием сроков устранения.

Паспорт готовности выдается при отсутствии замечаний или после их устранения.

Проверки провести в соответствии с  графиком проведения проверок объектов социально-культурной сферы Бежаницкого муниципального округа, многоквартирных домов и прочих потребителей тепловой энергии, подключенных к центральному теплоснабжению (Приложение 9).

Для теплоснабжающих организаций
1. Наличие Соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении.

2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения.

3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.

4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

6.  Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей.

7.  Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.

8.  Обеспечение качества теплоносителей.

9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.

10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении.

11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии.

	
	Приложение  9
к постановлению Администрации

Бежаницкого муниципального округа                                                                     от  14.05.2026 г.  №  546


Г Р А Ф И К
проведения проверок объектов социально-культурной сферы Бежаницкого муниципального округа, многоквартирных домов и прочих потребителей тепловой энергии, подключенных к центральному теплоснабжению

Объекты социально-культурной сферы Бежаницкого муниципального округа
	№ п/п
	Наименование учреждения
	Адрес
	ФИО руководителя
	Ответственное лицо

	1
	МБОУ «Бежаницкая средняя школа»
	182840 Псковская обл., рп. Бежаницы, 

ул. Л. Михеенко, д.19
	Михайлова Марина Александровна
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»

Петров А.В.

	2
	МБОУ «Чихачевская средняя школа»
	182810 Псковская обл., Бежаницкий р-он, с. Чихачево,

 ул. Школьная, д.2
	Спиридонова Наталья Дмитриевна
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Кудрявцева С.В.

	3
	МБОУ «Ашевская средняя школа»
	182815 Псковская обл., Бежаницкий р-он, с. Ашево
	Суханкова Вера Петровна
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Петров А.В.

	4
	МБОУ «Кудеверская средняя школа»
	182854 Псковская обл., Бежаницкий р-он, с. Кудеверь, 

ул. Советская, д.25-а
	Яковлева Любовь Викторовна
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Петров А.В.

	5
	МБОУ «Краснолученская основная школа»
	182847 Псковская обл., Бежаницкий р-он, рп. Красный Луч, ул. Ленинская, д.7
	Шатров Дмитрий Николаевич
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Кудрявцева С.В.

	6
	МБДОУ «Бежаницкий детский сад «Светлячок»
	182840 Псковская обл., п. Бежаницы, 

ул. Дружбы, д.14
	Семенова Ирина Геннадьевна
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Кудрявцева С.В.

	7
	МБУ ДО «Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества»
	182840 Псковская обл., рп. Бежаницы,

 ул. Советская, д.51
	Яковлев Александр Иванович
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Кудрявцева С.В.

	8
	МБУК «Бежаницкий районный центр культуры»
	182840 Псковская обл., рп. Бежаницы,

 ул. Смольная, д.14
	Шатрова Екатерина Валентиновна
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Кудрявцева С.В.

	9
	ГБУЗ ПО «Порховская межрайонная больница» филиал «Бежаницкий»
	182840 Псковская обл., рп. Бежаницы, 

ул. Советская, д. 55
	Захарова Людмила Валентиновна
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Кудрявцева С.В.

	10
	ГКУСО «Центр социального обслуживания Бежаницкого района»
	182840 Псковская обл., рп. Бежаницы, 

ул. Комсомольская, д.1
	Блохина Светлана

Александровна
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Петров А.В.

	11
	ГБУСО «Чихачевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
	182810 Псковская обл., Бежаницкий р-он, с. Чихачево, ул. Больничная, д.4
	Андреева Валентина Николаевна
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Петров А.В.

	12
	Администрация Бежаницкого муниципального округа
	182840, Псковская обл.

рп. Бежаницы, ул. Комсомольская, д.12
	Иванова Елена Михайловна
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Кудрявцева С.В.

	13
	ООО «Бежаницкая аптека»
	182840, Псковская обл.,  рп. Бежаницы,

 ул. Советская, д. 46
	Скорняков Сергей Николаевич
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Петров А.В.

	14
	Муниципальное предприятие Бежаницкого района «Водоканал»
	182840, Псковская обл,  рп. Бежаницы, 

ул. Л.Михеенко, д.50
	Васильев Юрий Владимирович
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Кудрявцева С.В.

	15
	ООО «Услуга»
	182840, Псковская обл.,

рп. Бежаницы, ул. Смольная, д.66
	Тимофеев Сергей Николаевич
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Кудрявцева С.В.

	16
	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный природный заповедник «Полистовский»
	182849, Псковская обл., рп. Бежаницы, 

 ул. Советская, д.9-б
	Кораблев Николай Павлович
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Петров А.В.

	17
	Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом Псковской и Новгородской областях
	182840, Псковская обл.,

рп. Бежаницы,

 ул. Смольная, д.20
	 
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Кудрявцева С.В.

	18
	ГБУ «Станция по борьбе с болезнью животных по Бежаницкому, Локнянскому и Новоржевскому районам»
	182840 Псковская обл., рп. Бежаницы, 

ул. Советская, д. 1
	Бутыленков  Илья Николаевич
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Кудрявцева С.В.

	19
	Клиентская служба Пенсионного фонда России Бежаницкого района Псковской области
	182840, Псковская обл.,

рп. Бежаницы, 

ул. Комсомольская, д.6
	Герасенкова Анна Николаевна
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Петров А.В.


Прочие потребители тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование учреждения
	Адрес
	ФИО руководителя
	Ответственное лицо

	1
	АО «Почта России»

(ОПС «Бежаницы»)
	182840, Псковская обл.,

п. Бежаницы,

 ул. Смольная, д.18
	Беляцкая Ольга Васильевна
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	2
	Дополнительный офис 

№ 8630/01588 

ПАО «СберБанк»

	182840, Псковская обл.,

п. Бежаницы, ул. Смольная, д.13
	Кудрявцева Татьяна Юрьевна
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	3
	 Алексеева Г.П.
	182840, Псковская обл., п. Бежаницы, 

ул. Смольная, д.8
	Алексеева Галина Петровна
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	4
	ООО «Кабош Маркет»
	182840, Псковская обл., п. Бежаницы, ул. Смольная, д.8
	Решетнев Андрей Викторович
(собственник помещения)
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	5
	ПАО «Ростелеком» филиал в Новгородской и Псковской областях


	182840, Псковская обл., п. Бежаницы, ул. Смольная, д.18-А

	Сергеев Сергей Михайлович
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	6
	ИП Плясунова А.О.  
	182840, Псковская обл., р.п. Бежаницы, ул. Смольная 
	Плясунова А.О.  
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Кудрявцева С.В.

	7
	Магазин «Элиз»
	182840, Псковская обл., п. Бежаницы, 

ул. Советская, д.37
	Машлякевич Ирина Владимировна
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	8
	ООО «Бежаницкая мелиорация»
	182840, Псковская обл., п. Бежаницы, 

ул. Советская, д.12
	Егоров Владислав Валентинович
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	9
	АО «Тандер», Магазин «Магнит-Аксеново»
	182840, Псковская обл., п. Бежаницы, ул. Советская, д. 18
	
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.



	10
	ООО «Агроторг»

магазин «187-Пятерочка»


	182840, Псковская обл., п. Бежаницы, ул. Советская, д. 31
	
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	11
	Хостел «Синий дом»
	182840, Псковская обл., п. Бежаницы, ул. Комсомольская, д.2
	Леонтьев Владимир Савельевич
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	12
	Бежаницкий РЭС

ПО «ВЭС» Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»
	182840, Псковская обл., п. Бежаницы,

 ул. Смольная, д.24
	Павлов Дмитрий Николаевич
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	13
	ИП Васильев К.А.
	182840, Псковская обл., п. Бежаницы,

 ул. Советская, д.39
	Васильев К.А.
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Петров А.В.

	14
	Храм р.п. Бежаницы
	182840, Псковская обл., р.п. Бежаницы,

 ул. Советская, д.65
	Настоятель храма Пастухов С.И.
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Петров А.В.

	15
	ИП Корнева Мария Николаевна
	182840, Псковская обл.,  р.п. Бежаницы, ул. Смольная (бочка)
	Корнева Мария Николаевна
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Кудрявцева С.В.

	16
	Корнев Александр Андреевич
	182840, Псковская обл., р.п. Бежаницы, ул. Смольная (Ларек  на рынке)
	Корнев Александр Андреевич
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Кудрявцева С.В.

	17
	Никулин Сергей Николаевич
	182840, Псковская обл., р.п. Бежаницы, ул. Смольная, д. 18
	Никулин Сергей Николаевич
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Петров А.В.

	18
	ИП Копысова А.О

Магазин «Эксперт»
	182840, Псковская обл., р.п. Бежаницы, ул. Смольная, д. 19А
	Копысова Ангелина Олеговна
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»Петров А.В.


Многоквартирные жилые дома
	№ п/п
	Населенный пункт
	Адрес
	 
	Ответственное лицо

	1
	р.п. Бежаницы
	ул. Советская, д.9
	24-квартирный жилой дом
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	2
	
	ул. Советская, д.20
	27-квартирный жилой дом
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	3
	
	ул. Советская, д.22
	27-квартирный жилой дом
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	4
	
	ул. Советская, д.24
	27-квартирный жилой дом
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	5
	
	ул. Советская, д.28
	27-квартирный жилой дом
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	6
	
	ул. Советская, д.30
	27-квартирный жилой дом
	Директор муниципального предприятия 

Бежаницкого района «Жилкоммунсервис»

Петров А.В.

	7
	
	ул. Советская, д.71-а
	12-квартирный жилой дом
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	8
	
	ул. Советская, д.73/30
	12-квартирный жилой дом
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	9
	
	ул. Дружбы, д.1
	18-квартирный жилой дом
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	10
	
	ул. Дружбы, д.1-а
	18-квартирный жилой дом
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	11
	
	ул. Дружбы, д.1-б
	18-квартирный жилой дом
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	12
	
	ул. Дружбы, д.2
	22-квартирный жилой дом
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	13
	
	ул. Дружбы, д.3
	16-квартирный жилой дом
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	14
	
	ул. Дружбы, д.3-а
	18-квартирный жилой дом
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	15
	
	ул. Дружбы, д.3-б
	27-квартирный жилой дом
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	16
	
	ул. Дружбы, д.4
	22-квартирный жилой дом
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	17
	
	ул. Дружбы, д.5
	16-квартирный жилой дом
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	18
	
	ул. Дружбы, д.5-а
	27-квартирный жилой дом
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	19
	
	ул. Дружбы, д.5-б
	18-квартирный жилой дом
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	20
	
	ул. Дружбы, д.7-а
	27-квартирный жилой дом
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	21
	
	ул. Дружбы, д.8
	16-квартирный жилой дом
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	22
	
	ул. Дружбы, д.14
	27-квартирный жилой дом
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	23
	
	ул. Дружбы, д.15
	30-квартирный жилой дом
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	24
	
	ул. Дружбы, д.16
	27-квартирный жилой дом
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	25
	
	ул. Дружбы, д.16-а
	27-квартирный жилой дом
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	26
	
	ул. Дружбы, д.17
	27-квартирный жилой дом
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	27
	
	ул. Дружбы, д.18
	18-квартирный жилой дом
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	28
	
	ул. Дружбы, д.22
	12-квартирный жилой дом
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	29
	
	ул. Комсомольская, д.5
	18-квартирный жилой дом
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	30
	
	ул. Красных Зорь, д.3
	12-квартирный жилой дом
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	31
	
	ул. Красных Зорь, д.5
	12-квартирный жилой дом
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	32
	
	ул. Красных Зорь, д.7
	60-квартирный жилой дом
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	33
	
	ул. Первомайская, д.4
	45-квартирный жилой дом
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	34
	д. Лющик
	ул. Октябрьская, д.1-а
	26-квартирный жилой дом
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	35
	
	ул. Октябрьская, д. 2-а
	27-квартирный жилой дом
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	36
	
	ул. Октябрьская, д.13
	22-квартирный жилой дом
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	37
	
	ул. Октябрьская, д.13-а
	27-квартирный жилой дом
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	38
	
	ул. Октябрьская, д.15
	12-квартирный жилой дом
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	39
	
	ул. Октябрьская, д.17
	22-квартирный жилой дом
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	40
	
	ул. Октябрьская, д.19
	36-квартирный жилой дом
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	41
	с. Кудеверь
	ул. Советская, д.20-а
	16-квартирный жилой дом
	 Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	42
	п. Красный Луч
	ул. Школьная, д.5
	34-квартирный жилой дом
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	43
	
	ул. Школьная, д.7
	23-квартирный жилой дом
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	44
	
	ул. Школьная, д.9
	25-квартирный жилой дом
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	45
	
	ул. Ленинская, д.8/13
	12-квартирный жилой дом
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	46
	д. Цевло
	ул. Советская, д.5
	27-квартирный жилой дом
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.

	47
	
	ул. Ленинградская, д.2
	60-квартирный жилой дом
	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Петров А.В.

	48
	
	ул. Центральная, д.1
	68-квартирный жилой дом
	Главный инженер муниципального предприятия Бежаницкого района «Жилкоммунсервис» Кудрявцева С.В.


